КОЛОМАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

02.06.2017                                          Коломак		         	                № 104

Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів області до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

Відповідно до розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 25 травня 2017 року №  217 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2017/2018 років», з метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів області до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Департаменту науки і освіти від 29.05.2017 № 185 «Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів області до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років»

НАКАЗУЮ:

- Керівникам загальноосвітніх закладів:

  - Розробити та затвердити план заходів з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів області до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років  (додається).

1.2. Забезпечити виконання плану заходів з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів області до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, затвердженого пунктом 1 цього наказу.

Відповідно до визначених термінів

2. Начальнику господарчої групи Корсун Н.А.:

2.1. Здійснити моніторинг виконання плану заходів з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів області до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, проведення ремонтних робіт у навчальних закладах області із виїздом до відповідних навчальних закладів.

Термін: до 28.12.2017

2.2. Здійснити протягом 2017-2018 навчального року моніторинг виїзду шкільних автобусів на маршрути із виїздом до відповідних навчальних закладів.

Термін: протягом навчального

року 2017-2018 років

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника господарчої групи Корсун Н.А..

Начальник відділу освіти					Т.Д.Левонюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти Коломацької районної державної адміністрації

02.06.2017 № 104

План заходів

з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів області до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період                              2017-2018 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробити, затвердити та надати до відділу освіти Коломацької РДА плани організаційно-технічних заходів щодо підготовки навчальних закладів області до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років | 12.06.2017 | Керівники ЗНЗ |
| 2 | Виконати заплановані ремонтні роботи у навчальних закладах району | До 15.08.2017 | Керівники ЗНЗ |
| 3 | Підготувати теплові господарства навчальних закладів району до нового опалювального сезону 2017-2018 років відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 | До 22.08.2017 | Начальник господарчої групи, Керівники ЗНЗ |
| 4 | Відкоригувати наявні енергетичні паспорти та розробити норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2017 рік | До 22.08.2017 | Керівники ЗНЗ |
| 5 | Розробити та затвердити план енергозберігаючих заходів на 2017 рік, спрямованих на зменшення витрат енергоресурсів | До 15.06.2017 | Керівники ЗНЗ |
| 6 | Контролювати прилади обліку енергоносіїв у навчальних закладах району | До 22.08.2017 | Керівники ЗНЗ |
| 7 | Виконати заплановані технічні заходи з підготовки котелень (топкових) до роботи в новому опалювальному сезоні 2017-2018 років | До 01.09.2017 | Начальник господарчої групи Керівники ЗНЗ |
| 8 | Отримати усі необхідні документи для експлуатації котелень (топкових) в осінньо-зимовий період 2017-2018 років | До 15.09.2017 | Начальник господарчої групи Керівники ЗНЗ |
| 9 | Переглянути та затвердити з відповідними службами маршрути руху шкільних автобусів | До 17.08.2017 | Начальник господарчої групи, Керівники ЗНЗ |
| 10 | Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону України № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження та паспортизації навчальних закладів району | Постійно | Начальник господарчої групи, Керівники ЗНЗ |
| 12 | Організувати контроль за навчальними закладами району, де виявлені ознаки аварійності, та підтвердити аварійний стан приміщень висновками спеціалізованих організацій | Постійно | Начальник господарчої групи, Керівники ЗНЗ |
| 13 | Облаштувати будівлі та приміщення навчальних закладів району безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до затверджених планів на 2017 рік | До 01.09.2017 | Начальник господарчої групи, Керівники ЗНЗ |
| 14 | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень | Відповідно до вимог чинного законодавства (за окремим графіком) | Інженер з охорони праці, Керівники ЗНЗ |
| 15 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння | До 04.08.2017 | Інженер з охорони праці, Керівники ЗНЗ |
| 16 | Завершити роботу із забезпечення навчальних закладів первинними засобами пожежогасіння | До 04.08.2017 | Інженер з охорони праці, Керівники ЗНЗ |
| 17 | Провести випробування електричного обладнання верстатів у навчальних майстернях | До 04.08.2017 | Керівники ЗНЗ |
| 18 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою | До 10.08.2017 | Начальник господарчої групи |
| 19 | Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів | До 10.08.2017 | Начальник господарчої групи |
| 20 | Провести випробування спортивного та ігрового обладнання на міцність кріплення й надійність експлуатації | До 10.08.2017 | Керівники ЗНЗ |
| 21 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, ГУ ДСНС України у Харківській області) на початок 2017-2018 навчального року | До 10.08.2017 | Начальник господарчої групи Керівники ЗНЗ |

Начальник відділу освіти                                              Т.Д.Левонюк