УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

НАКАЗ

# 12.05.2016				     Харків				        № 226

Про  підготовку  матеріально-технічної

бази   навчальних  закладів  області   до

нового навчального року та до роботи в

осінньо-зимовий період 2016-2017 років

На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 29.04.2016 № 165 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2016/2017 років», з метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів області до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років  (додається).

2.   Начальникам місцевих органів управління освітою:

2.1. Забезпечити виконання плану заходів щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період                                2016-2017 років (додається).

Відповідно до визначених термінів

2.2. Копії наказів щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років надати до Комунальної установи «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області».

Термін: до 02.06.2016

3. Начальнику Комунальної установи «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області» Харибіній Н.Ф.:

3.1. Забезпечити контроль за проведенням плану заходів щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років із виїздом на місця.

Термін: до 31.08.2016

до 14.10.2016

3.2. Здійснювати моніторинг за проведенням ремонтних робіт у навчальних закладах області із виїздом на місця.

Термін: до 28.12.2016

3.3. Здійснювати протягом 2016-2017 навчального року моніторинг виїзду шкільних автобусів на маршрути із виїздом на місця.

Термін: протягом навчального

року 2016-2017 років

3.4. Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального сезону 2016-2017 років у навчальних закладах області.

Термін: протягом опалювального

сезону 2016-2017 років

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – начальника управління освіти і науки  Ігнатьєва В.В.

Директор Департаменту								А. Бабічев

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

_________ № _________

План заходів

щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року

та до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Надати до Комунальної установи «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області» плани організаційно-технічних заходів щодо підготовки навчальних закладів області до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років | 20.05.2016 | Начальники місцевих органів управління освітою |
| 2 | Забезпечити виконання планів ремонтних робіт навчальними закладами області | До 15.08.2016 | Начальники місцевих органів управління освітою |
| 3 | Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 | До 22.08.2016 | Начальники місцевих органів управління освітою |
| 4 | Забезпечити корегування наявних енергетичних паспортів та розробку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2016 рік | До 22.08.2016 | Начальники місцевих органів управління освітою |
| 5 | Розробити та затвердити план енергозберігаючих заходів на 2016 рік, спрямованих на зменшення витрат енергоресурсів | До 20.05.2016 | Начальники місцевих органів управління освітою |
| 6 | Забезпечити встановлення приладів обліку енергоносіїв у навчальних закладах в разі потреби | До 22.08.2016 | Начальники місцевих органів управління освітою |
| 7 | Забезпечити придбання та завезення палива на опалювальний сезон 2016-2017 років у межах виділених лімітів | До 15.09.2016 | Начальники місцевих органів управління освітою |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Переглянути та затвердити з відповідними службами маршрути руху шкільних автобусів | До 17.08.2016 | Начальники місцевих органів управління освітою (крім міст обласного значення) |
| 9 | Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону України № 3038-VI «Про регулювання містобудів-ної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження та паспортизації об'єктів | Постійно | Начальники місцевих органів управління освітою |
| 10 | Організувати контроль за об’єктами, де виявлені ознаки аварійності, та підтвердити аварійний стан приміщень висновками спеціалізованих організацій | Постійно | Начальники місцевих органів управління освітою |
| 11 | Забезпечити облаштування будівель та приміщень навчальних закладів безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до затверджених планів на 2016 рік | До 01.09.2016 | Начальники місцевих органів управління освітою |
| 12 | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень | Відповідно до вимог чинного законодавства | Начальники місцевих органів управління освітою |
| 13 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння | До 05.08.2016 | Начальники місцевих органів управління освітою |
| 14 | Завершити роботу із забезпечення навчальних закладів первинними засобами пожежогасіння | До 05.08.2016 | Начальники місцевих органів управління освітою |
| 15 | Провести випробування електричного обладнання верстатів у навчальних майстернях. | До 05.08.2016 | Начальники місцевих органів управління освітою |
| 16 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою. | До 10.08.2016 | Начальники місцевих органів управління освітою |
| 17 | Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів | До 10.08.2016 | Начальники місцевих органів управління освітою |
| 18 | Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення й надійність експлуатації | До 10.08.2016 | Начальники місцевих органів управління освітою |
| 19 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічних, пожежних служб) на початок проведення занять | До 10.08.2016 | Начальники місцевих органів управління освітою |